Looking Glass 多租户与企业级安全调研

"多租户架构"在 Looking Glass 的含义及现状

LG"租户"的含义

Looking Glass 采用多租户架构。"租户"指组织架构树上的一个节点：各租户之间数据相互隔离。因此"新增一个租户"等同于"在组织树上新增一个节点"。

完整多租户功能的需求清单及状态

下表列出完整多租户架构应具备的全部要求。（已完成 2 项，未完成 7项）；状态列区分二者，未完成项另标 P0/P1/P2 落地优先级。

| # | 需求 | 内容 | 验收标准 | 状态 | 优先级 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-1 | 多租户数据模"同库同表 + 带归属字段"的形态已成立 | 业务表普遍带归属字段； 知识库空间可经关联表反查所属租户； 角色数据模型骨架完整。 | — | ✅ 已完成 | — | — |
| M-2 | 组织树维护与权限管理的基础功能 | 组织新建/修改/移动功能齐全； 各租户可管理自身及子树下的用户、角色、被投企业与投资组合； | — | ✅ 已完成 | — | — |
| M-3 | Financial Health Score Configuration页面加上多租户功能，各租户可自己配置 Alert Configuration页面加上多租户功能，各租户可自己配置 | 财务健康分配置与指标告警阈值由平台层级改为租层级： 财务健康分配置需加组织id并回填； 指标告警阈值配置需回填组织id（不动表结构）； 读写接口改为按登录身份圈定； | 前置条件：租户 A 与租户 B 各有一个管理员账号；两租户下均已有财务评分数据。 验证页面：Financial Health Score Configuration、Alert Configuration 操作： 1. 以租户 A 修改类目权重与评分等级区间并保存； - 以租户 B 登录查看同两页，配置不应发生变化； - 以租户 A 修改 Alert Configuration 的告警阈值，以租户 B 查看，阈值不应变化； - 手工调用保存接口、把归属改成租户 B 的，应失败； - 新开通一个租户，两页应自动带出平台默认配置，无需人工补配； | ❌ 未完成 | P1 | M |
| M-4 | 租户身份的凭证化，租户间数据隔离。根据当前组织校验请求是否越界，越界即拒绝； | 登录凭证内写入所属租户； 服务端判定数据可见范围仅采信凭证内租户，不接收页面/参数传入的组织标识； 系统内多处租户判定收敛为单一实现； 前端仅一处保存与读取"当前租户"，不再散落多页面或依赖浏览器本地存储； | 前置条件：同一邮箱在租户 A 与租户 B 下各有一个账号 验证页面：Add Company、KPAs Configuration；Switch Organizations;Financial Metrics Tracing;Portfolio Companies、、Business Issues、Normalization Tracing、User Management。 操作： 1. 手动调用接口把租户ID换成别家租户的ID，应获取不到查询结果； 2. 在右上角菜单切换到另一租户，不应跳回登录页，浏览器本地存储中不应出现口令字段 | ❌ 未完成 | P0 | L |
| M-5 | 去掉各页面右上角组织切换下拉框。租户切换完全由 Switch Organization实现 | 涉及页面：Portfolio Companies 页面； User Management用户管理页面； Tech Stack Management页面； Portfolio Management页面； Business Issues页面； QBO Connection Log页面； | 前置条件：登录平台管理员角色的账号。 验证页面：Portfolio Companies、User Management、Tech Stack Management、Portfolio Management、Business Issues、QBO Connection Log 操作：登录后选择组织进入首页， 上述页面的左上角看不到切换组织id的下拉框。只能通过顶部导航栏下拉框中的switch Organization切换组织。 | ❌ 未完成 | P1 | M |
| M-6 | 租户注销与数据逻辑清除 | 注销后该租户及其子租户的全部数据可被完整清除； 已发出的登录凭证同时失效。 | 前置条件：新建一个仅用于注销测试的租户，并在其下产生数据（公司、成员、上传文件、聊天记录各至少一条），记下其组织 id。 验证页面：Portfolio Group Management（注销入口待建）。 操作： 1. 注销后用该租户账号登录应失败； 2. 平台侧各列表页检索不到其组织、公司与成员； 3. 全库检索该租户标识应无残留。 | ❌ 未完成 | P1 | M |
| M-7 | 角色体系租户化与租户管理员自主维护 | 增加租户级角色管理功能； 各租户可管理各自角色、分配权限； 平台方维护可授予的权限项目录，租户管理员可自建角色、勾选权限并分配给成员 | 前置条件：租户 A 与租户 B 各有一个管理员账号。 验证页面：Roles Management 操作： 1. 两个租户各建一个同名角色都应成功； 2. 页面上看不到别家角色 3. 权限勾选树中不应出现平台方专有的权限项。 | ❌ 未完成 | P1 | L |
| M-8 | 一步开通新租户引导页面，初始化配置（以Golden Section为模板） | 新建租户、新建租户管理员角色、邀请管理员页面； 新租户开通时初始化一份默认配置（KPA 、Alert Configuration、SDP Score/Level、Tech Stack）； | 新增页面： 1 .租户管理列表页面（现有租户信息及新增租户按钮） - 新增租户页面（名字、管理员可多个） - 租户详情页面（创建时间，创建人，租户管理员和用户） 4. 租户删除按钮及确认弹框 | ❌ 未完成 | P0 | M |
| M-9 | 租户级AI使用观测、用量计量 | 大模型调用日志在现有 token/成本/公司信息之外补记所属租户； 按租户 / 模型 / 时间段汇总输入 / 输出 / 缓存 token 与美元成本； | 新增页面： token用量统计页面：按租户 / 模型 / 时间段汇总输入 / 输出 / 缓存 token 与美元成本； 操作： - 按租户筛选，应能出该租户的 token 用量与费用； | ❌ 未完成 | P2 | M |

说明：

- 同行功能涉及取用全平台公司的数据。无法做租户间数据隔离。原因：同行组不足3家回退全平台本身就是为了为了解决租户下公司太少无法进行对比引入的。不跨租户则同行对比无数据。功能点：Peer Group Management 页面同行组管理；benchmark对标获取同行组；月度对标邮件与 PDF 报告；财务预测。

- 增加一个逻辑删除公司功能。原因：注销租户时必须清掉其名下公司，但单独删公司的入口不存在，两者口径不一致。功能点：公司管理页面增加删除按钮。

SOC 2 Type II

是什么：独立会计师事务所出具的审计报告，非研发交付物，需委托第三方事务所出具。报告需覆盖 3–12 个月的连续考察期，用以证明管控措施持续生效——该考察期为日历时间，无法通过增员或事后补录压缩。

依赖项与未知项

| 项 | 由谁提供 | 阻塞什么 |
| --- | --- | --- |
| 第三方会计审计机构反馈(系统某项不合格) | 第三方会计审计机构 | 证书出具 |

工作量

无法估计仅为配合成本：证据收集、管控措施文档化、审计问询应答与整改。

GDPR

是什么：欧盟的个人数据保护法规，核心是数据主体的知情权与删除权。具备该合规基础，方能承接欧盟数据主体相关业务。

但是该法规为建议性，不强制必须满足。现阶段建议保持现状

零信任

是什么：不因"已登录"而默认信任任何请求，每次访问都重新验证身份与权限，并把凭证的有效期与作用域压到最小。

为实现零信任，需要改造的任务清单：

| # | 任务 | 内容 | 验收标准 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-1 | 缩短登录凭证与续期凭证有效期 | 当前默认均约 300 天； 改短后需配套续期机制 | 验证位置：Redis内session过期时间、登录接口响应。 操作： - 登录后在 Redis 上查看缓存过期时间，应等于设定值; - 等待或手动令其过期后再请求，应要求重新认证； 3. 用续期凭证换新凭证，应成功。 | S |
| Z-2 | 修改密码使旧凭证失效 | 凭证作废清单或版本号 | 验证位置：登录页、Profile 改密页。 操作： 1. 同一账号在两个浏览器登录； 2. 在其中一个改密码； 3. 另一个继续操作，应立即被拒并要求重新登录； 4. 在 Redis 上查旧凭证的键，应已不存在。 | S |
| Z-3 | 并发登录限制与强制下线 | 当前同一账号无登录数量限制，且无法强制下线 | 验证位置：登录页、用户管理页（强制下线入口待建）。 操作： 1. 同一账号登录数超过上限，最早的会话应被踢出； 2. 管理员对某账号执行强制下线，该账号后续请求应被拒绝。 | S |
| Z-4 | 网关补充权限检查 | 当前网关仅负责转发，不执行任何检查 | 验证位置：网关、业务服务日志。 操作： 1. 绕过前端，直接向网关发起一个当前身份无权访问的请求，应在网关层即被拒绝； 2 查业务服务日志，不应有该请求的记录。 | M |
| Z-5 | 按账号与 IP 的调用频率限制、IP 白名单、跨域策略收敛 | 两端当前均无任何限流； 限流维度为账号与来源 IP，用于防暴力破解与接口滥用 | 验证位置：任意业务接口、浏览器控制台。 操作： 1. 单账号短时间内连续请求超过阈值，应被限流； 2. 从白名单外的 IP 访问，应被拒； 3. 从未配置的来源发起跨域请求，应被浏览器拦截。 | S |
| Z-6 | 双因子认证与单点登录 | 本组最大一项，涉及登录链路改造与外部身份源对接 | 验证位置：登录页。 操作： 1. 开启后登录，应要求第二因子方可进入； | M |
| Z-7 | 密码复杂度、过期、重复使用与失败锁定策略 | 策略配置与登录链路校验 | 验证位置：注册页、Profile 改密页、登录页。 操作： 1. 设置一个不符合复杂度要求的密码，应被拒； 2. 密码到期后登录，应强制修改方可继续； 3. 改密时填入最近用过的密码，应被拒； 4. 连续登录失败达阈值，账号应被锁定。 | S |

审计日志改造

内容：谁在什么时间、对哪条数据、做了什么操作（含变更前后值），以及登录行为记录。

审计日志改造任务清单：

| # | 任务 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 开启操作日志写入并定义留存 | 数据新增/修改操作接入审计日志； 日志加租户维度、定义留存时长； | S |
| A-2 | 记录改前改后值 | 切面现只记方法入参，要留下变更前的值需按实体定制取值 | S |
| A-3 | 增加独立登录日志 | 登录 IP、地点、失败次数三个字段从未被写入，登录时间为覆盖式； 改为成功 / 失败各写一条，不被下次登录覆盖 | S |
| A-4 | 补齐行级"谁创建、谁修改" | 知识库空间、playbook 等可编辑对象； | S |

研发视角的业务影响与 ROI

完成后解锁什么:

- 外部试点扩展：P0 五项做完即具备安全接入首个真实外部租户的条件。这是唯一的硬门槛——在此之前接外部客户，等于把"别家数据不会被看到"赌在没人去改 URL 参数上。

- 企业级客户成交资格：SOC 2 Type II 在多数企业采购中是准入门槛，GDPR 合规可增强欧盟数据主体客户的竞争力。两者都不是研发单方能交付的——SOC 2 报告须由第三方会计师事务所出具。

- 竞争定位：同行对比要把多家租户的数据横向比较，这是"不拆库"的主要理由，也是同类产品不易复制的能力。多租户做扎实之后，这条能力才能在"数据不会串"的前提下对外讲。

延迟或不做的风险：

- 多租户：直接影响是否能否接入第三方租户。接第三方租户时是必做项，而且不能延迟做。

- SOC 2 Type II： 在多数企业采购中是准入门槛。不做可能进入不了其它客户的采购清单，做了可提升产品的竞争力。

- GDPR 合规：只提高面向欧盟客户竞争力，如果不接入欧盟客户可不做。只有接入欧盟客户时才考虑做。

- 零信任：可延迟或不做，做了之后可提高系统安全性。

- 审计日志改造：与多租户无关，可延迟做或不做。做了可完善的系统的审计功能、增加追溯问题的能力。

ROI

ROI取决于定价、销售周期与目标客户数量，均不在研发可见范围内。